## Phần 1. Phân tích Sprint

Đầu vào của Sprint:

- Product Backlog do Đức (Product Owner) sắp xếp.

- Mục tiêu Sprint và các yêu cầu cần thực hiện.

- Năng lực của đội phát triển.

Đầu ra của Sprint:

- Một phần tính năng đã hoàn thành và chạy được để người dùng thử.

- Phản hồi của người dùng để đội cải thiện sản phẩm ở Sprint tiếp theo.

- Độ dài Sprint: 2 tuần, gồm 3 Sprint trong 6 tuần.

- Lý do: Mỗi 2 tuần, đội có thể đưa sản phẩm cho người dùng thử và nhận phản.   hồi sớm. Cách làm này phù hợp với trụ cột thanh tra trong Scrum, giúp đội kiểm tra kết quả và phát hiện vấn đề để điều chỉnh kịp thời.

## Phần 2. Sắp xếp Product Backlog

Ưu tiên 1: Ghép khách cùng tuyến đường vào một chuyến.

- Đây là chức năng chính của xe ghép, giúp nhiều khách đi chung một chuyến.

Ưu tiên 2: Tự động chia tiền cho từng khách.

- Giúp khách biết số tiền cần trả và tránh nhầm lẫn khi chia chi phí.

Ưu tiên 3: Thanh toán bằng thẻ ngân hàng.

- Giúp khách thanh toán thuận tiện hơn, nhưng phương thức thanh toán có thể thay đổi theo phản hồi thực tế.

Ưu tiên 4: Đánh giá bạn đi ghép sau mỗi chuyến.

- Giúp cải thiện chất lượng dịch vụ nhưng chưa quan trọng bằng chức năng ghép xe và chia tiền khi ra mắt ban đầu.

## Phần 3. Xử lý thay đổi

- Khi khách hàng muốn ưu tiên ví điện tử thay cho thẻ ngân hàng vào giữa tuần thứ 2, Đức (Product Owner) sẽ xem xét yêu cầu và cập nhật thứ tự ưu tiên trong Product Backlog.

- Đội tiếp tục thực hiện Sprint hiện tại, đồng thời có thể trao đổi với Product Owner để điều chỉnh phạm vi nếu cần mà không ảnh hưởng mục tiêu Sprint. Nếu không điều chỉnh, yêu cầu ví điện tử sẽ được xem xét đưa vào Sprint tiếp theo.

- Cách xử lý này giúp đội đáp ứng phản hồi của khách hàng nhưng vẫn duy trì nhịp Sprint ổn định.